城北街道南山村土方消纳清运工程

施 工 招 标 文 件

招 标 人：温岭市城北街道南山村股份经济合作社

联 系 人：蔡先生   联系电话：13136588188

代理机构：台州骅亿工程咨询有限公司

联 系 人：马根华   联系电话：13606721377

二〇二三年六月

# 目		录

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总    则

（二）招标文件

（三）标底及投标报价编制依据

（四）投标文件的编制

（五）投标文件的递交

（六）开    标

（七）评    标

（八）授予合同

（九）其    它

第二章  工程施工合同

第一部份  合同组成

第二部份  专用条款

第三章  技术规范

第四章  工程预算书

第五章  投标文件格式

第一章	投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：城北街道南山村土方消纳清运工程 建设地点：南山村 暂估价为：300000元（按实计算） 承包方式：包清工 要求质量标准：合格 招标方式：公开招标 |
| 2 | 工期要求：7日历天内（含7日历天） |  |
| 3 | 招标范围：招标人指定的清运工程 |  |
| 4 | 资金来源：自筹 |  |
| 5 | - 投标人资质等级要求：1、投标申请人企业资质：营业执照经营范围内包含建筑垃圾、生活垃圾、渣土清理运输。2、依法取得道路运输经营许可证 |  |
| 6 | 项目负责人资格等级要求：/ |  |
| 7 | 最高有效投标报价：1350元/车次 |  |
| 8 | 有效投标工期范围：7日历天内（含7日历天） |  |
| 9 | 投标有效期为：56日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 10 | 投标保证金数额为：壹万伍仟元整 形式为：现金 |  |
| 11 | 投标文件份数：商务标壹份；附件资料壹份；投标保证金壹份 |  |
| 12 | 投标文件递交至：温岭市城北街道办事处六楼会议室 |  |
| 13 | 递交投标文件截止时间：2023年6月27日上午10：00整 |  |
| 14 | 开标时间：2023年6月27日上午10：00整 地点：温岭市城北街道办事处六楼会议室 |  |
| 15 | 评标办法：详见城北街道南山村土方消纳清运工程--评标办法（附件三）。 |  |
| 16 | 合同履约保证金数额为：壹万伍仟元（RMB） |  |

二、投标须知

（一）、总 则

1.工程说明：

1.1本工程说明详见前附表第1项所述

1.1.1工程概况：本工程位于温岭市城北街道南山村内，为城北街道南山村土方消纳清运工程。工程量按实计算，使用车辆为20方8*4渣土自卸车，所有本工程使用机械包含在内，按运输车次计算工程量。结算时按实际产生费用计算。

1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选定承包人。

2.招标范围、工期及承包范围

2.1本招标工程的招标范围详见本须知前附表第3项所述。

2.2本招标工程工期要求详见本须知前附表第2项所述。

2.3本招标工程项目的承包范围为：招标人指定的桩基等工程。

3.资金来源

3.1招标人的资金已通过前附表第4项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

4.资质与合格条件要求

4.1为履行本施工合同的目的，投标人企业资质等级应符合前附表第5项的要求。

4.2投标人的项目负责人资质等级应符合前附表第6项的要求。

4.3报名参加投标的企业必须具有独立法人资格。

4.4为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格条件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。

5.合格投标人的产生

5.1经资格预审具备投标条件的施工企业，按照规定程序产生合格的投标人（以下简称“投标人”）参加本工程的投标。

5.2投标人提供的资格申请文件如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格。

6.投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

（二）、招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知前附表和投标须知

第二章 工程施工合同

第三章 技术规范

第四章 工程预算书

第五章 投标文件格式

7.2除本须知7.1条内容外，按本须知第8、9条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现有残缺、招标文件及其评标办法中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题应在提交投标文件截止时间,1日前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于提交投标文件截止时间1日前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投文件截止时间 1 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，投标人在收到该澄清文件后给予确认。该澄清文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

8.2投标人对招标文件的任何推断、误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负，招标人概不负责。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 1 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充、通知中予以明确。

（三）、标底及投标报价编制依据

10. 编制说明

10.1本工程采用全费用综合单价法，即单价中包括人工费、材料费、施工机械费、企业管理费、保险费、运输费、利润、规费、损耗费、大型机械进退场费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。（不包含税费）

10.2本工程其它一切费用由中标人承担。

10.3本工程工程量今后结算按实计算，以中标人签证为准。

10.4本工程泥浆固化、处置及消纳由中标人负责，如果处置不当或乱倒现象，一切后果由中标人负责，所产生的费用中标人承担。

10.5安全文明施工费、保险费一切费用由中标人负责，所发生的的后果由中标人承担。

10.6本工程中相关运输的一切手续由中标人负责办理。

（四）、投标文件的编制

11.投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

11.2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

12.1本工程投标文件由商务标、附件资料和投标保证金等三部分组成。

12.1.1商务标由投标承诺书（附件一）组成。

12.1.2附件资料由投标授权委托书（附件二）和身份证原件二部分组成。

12.1.3投标保证金形式为现金。

12.2投标人须使用招标文件中提供的附表格式,表格如不够用时可按同样格式扩展。

13.投标报价、投标工期及质量承诺

13.1投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

13.2投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

13.3投标承诺内容超出前附表中第7项、第8项规定的，质量承诺低于前附表中规定的质量标准的，视为无效标。

13.4投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。

13.5本工程报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布本工程直接费、材料用量、材料单价、计费标准、费率和工程造价，由投标单位填写投标报价、工期、质量承诺等。

13.6投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

14.投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第9项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第15条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

15.投标保证金

15.1投标保证金采用形式：现金。

15.2投标人应按前附表第10项规定数额的投标保证金，在投标文件递交截止时间前作为投标文件组成一并向招标人递交。

15.3投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4未中标的投标人的投标保证金在开标结束后当场退还。

15.5中标人的投标保证金直接转为履约保证金。

15.6如投标人有下列情况之一的，其投标保证金不予退还：

15.6.1投标人在提交投标文件截止时间至定标期间撤回投标文件的；

15.6.2中标人未能在规定的时间内签署合同的；

16.投标文件的份数和签署：

16.1投标人按本须知第12条规定，编制前附表第11项规定份数的投标文件。

16.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辩认。投标文件商务标中的投标承诺书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）。

16.3由委托代理人签字（或盖章）投标文件或参加开标、询标的须同时递交合法有效的《投标授权委托书》原件。

16.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖投标人公章或由投标人法定代表人（或委托代理人）盖章确认。

16.5投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

（五）、投标文件的递交

17.投标文件的密封与递交

17.1投标人应将投标文件的商务标按要求密封，并在密封袋上正确标明“商务标”并标明“工程名称”和“投标人名称”。

17.2 密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章。

17.3投标人应将投标文件以直接递送的方式递交至前附表第12项所述的单位和地址。

17.4未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人不予受理。

17.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18．递交投标文件的截止时间

18.1投标文件递交的截止时间见本须知前附表第13项规定。

18.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19.迟交的投标文件

19.1招标人在本须知第18.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件将被拒绝并退回给投标人。

20.投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件以后，在招标文件要求的递交投标文件的截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知第17条有关规定密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

20.3在递交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20.4根据本须知第15条的规定,在递交投标文件的截止时间到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收。

21.资格预审申请书材料的更新

21.1投标人如资格预审申请书中的内容发生重大变化，在递交投标文件截止时间前投标人须对其更新，以证明其仍满足资格预审标准，所提供的材料必须是经过确认的，如果在评标时投标人已经不能达到资格评审标准，其投标将被拒绝。

（六）、开 标

22.开标

22.1招标人将于前附表第14项规定的时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证和投标授权委托书等身份证明原件，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人（或委托代理人）开标会议迟到或缺席的，将丧失投标资格。

22.2开标会议由招标人组织。

22.3开标程序

22.3.1开标由招标人主持。

22.3.2本工程先开附件资料，附件资料及投标保证金评定结果出来后，再开商务标。投标保证金或附件资料评定为无效标的，则商务标不予开标。

22.3.3招标人在开商务标前当众宣布投标保证金核查结果及附件资料的评定结果并宣布标底价。而后宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

22.4按规定递交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

22.5招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

22.6招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

（七）、评 标

23.评标办法

23.1本工程根据前附表第15项所规定的评标办法进行评标。（详见附件三）

24.评标过程的保密

24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25.投标文件的澄清

25.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。

26.投标文件符合性

26.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

（八）、授予合同

27.合同授予标准

27.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第23条规定评出的投标人。

28.中标通知书

28.1中标通知书将成为合同的组成部分。

29.履约保证金

29.1合同履约保证金为壹万伍仟元。

29.2中标人应在中标通知书规定的时间内以中标人的名义提供合同履约保证金。

29.3合同履约保证金在竣工验收合格并交付使用后退还。

30.合同的签订

30.1招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。

30.2中标人在招标人规定的时间、地点，准时到场签约。

30.3招标人拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

30.4中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

（九）、其 它

31.其它须知

31.1中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则招标人有权单方终止合同，合同履约担保不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

31.2本标书全部内容是工程签订承包合同依据之一。

31.3本标书由招标人负责解释。

第二章

## 建筑渣土、泥浆处置承包合同

（甲方）：

（乙方）：

甲方依法将工程建设项目产生的建筑渣土、泥浆的处置业务交由乙方。为明确甲、乙方权利义务关系，根据国家法律、法规和本市有关规定，经各方协商一致，签订本合同：

第一条  工程承运概况

- 1、工程名称：城北街道南山村土方消纳清运工程

2、本工程位于温岭市城北街道南山村内，为城北街道南山村土方消纳清运工程。工程量按实计算，使用车辆为20方8*4渣土自卸车，所有本工程使用机械包含在内，按运输车次计算工程量。结算时按实际产生费用计算。

第二条  建筑渣土、泥浆合同价款

（一）建筑渣土、泥浆运输价款

1. 本工程建设项目产生的建筑渣土运输单价为人民币　    元/车次。

2. 合同运输总价款为人民币　/ 元[人民币（大写/元]，以实际产生费用为准；

3.其他约定：   /      。

（二）建筑渣土、泥浆固化土消纳

1. 本工程建筑渣土、泥浆固化、处置及消纳由乙方负责，如果处置不当或乱倒现象，一切后果由乙方负责，所产生的费用乙方承担。

2. 其他约定：渣土、泥浆固化土消纳运输由乙方向甲方领取凭证，进场按车次（一车一票）为记录依据。

第三条  建筑渣土、泥浆固化土处置工期

1．工期自　   年　 月　  日至　 　年　  月　  日止，总工期为     天。（开工日期具体以甲方通知为准）

2．因以下原因造成工期延误，乙方处置工期相应顺延:

①甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款、致使处置工作不能正常。

②相关职能部门因管理需要，要求停止外运、停止消纳或停止施工。

③甲方工程项目进展原因造成乙方车辆无法运输或施工。

④大雨等恶劣气候或其它人力等不可抗力因素。

⑤经甲方代表同意工期顺延的其他情况。

⑥甲方认可办理准运证的运输车辆无法满足工程进度。

3.其他约定：  /

第四条  付款方式

（一）建筑渣土、泥浆固化土运输费进度款付款方式

1．乙方全部完成本合同约定的建筑渣土、泥浆运输工作量时，经甲方勘察确认，甲方在15日内按实支付建筑渣土、泥浆运输费。

2. 其他约定　履约保证金在乙方履行完本合同后全额不计息退还  。

第五条  各方责任

（一）甲方责任

1．甲方应按本合同约定将建筑渣土、泥浆运输费及时支付给乙方（乙方应当开具相应正规发票）。

2．甲方应当明确渣土及泥浆的排放数量和时间，及时递交乙方。甲方的工程进度出现较大幅度调整时，应及时书面通知乙方。

3．甲方应当主动制止乙方使用无密闭装置的建筑渣土运输车辆，甲方须保管好凭证，负责对符合规定的运输车辆发放凭证。

4. 其它：          /             。

（二）乙方责任

1．乙方应当认真执行甲方提供的建筑渣土、泥浆排放计划，合理调配运力（调配车辆需符合有关部门要求），保质、保量按期完成建筑渣土、泥浆固化土运输至消纳场的任务。

2．乙方装载建筑渣土、泥浆固化土应当以不超过车辆箱体上沿口为限，确保密闭装置正常闭合，杜绝运输过程中建筑渣土、泥浆飞扬撒落或滴漏。

3．乙方所属运输车辆驶入工地前应当做好车辆的日常保洁，驶出工地时应当主动对车辆进行冲洗（乙方应配置符合规定的的自动冲洗机及高压冲洗设备），做到运输车辆车身、轮胎不粘泥。

4. 乙方应在现场配备专业管理人员，保证施工现场正常运行，渣土装车由乙方负责。

5．乙方必须严格按照《台州市建筑垃圾运输企业信用等级考核评定办法》台综执[2019]62号文件中的规定规范经营。

6. 乙方必须严格按照《温岭市市容环卫服务有限公司关于进一步加强市级消纳场渣土消纳管理工作的通知》文件中的规定规范消纳。

7. 其它：　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　。

（四）施工场地安全责任

在甲方场地施工期间出现的安全责任问题，经相关主管部门认定责任主体，各自依法承担相应责任。

第六条   违约责任

1．甲方违反本合同付款约定，无正当理由向乙方延期付款的，甲方应当向乙赔付 100   元/天违约金。

2．乙方因自身原因（如违规作业被有关部门查处、运力不足等）延期或不执行甲方提供的建筑渣土、泥浆固化土消纳计划，造成施工工期延误的，乙方应当向甲方赔付 100    元/天违约金。

其他约定                /              。

第七条 合同争议解决途径

在履行合同的过程中如发生争议，应协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第八条 附则

1．本合同如有未尽事宜，可通过协商签订补充合同，补充合同与本合同具同等效力。补充合同内容与本合同冲突的，以补充合同为准。

2．本合同经甲、乙方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。本合同壹式六份，甲、乙方各执贰份。

3．本合同如因不可抗力等原因无法继续履行时，各方依法主张解除合同，并及时书面通知对方。

4.本项目招标文件作为本合同依据及条款的内容之一。

甲方(盖章)：	乙方(盖章)：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

单位地址：	单位地址：

电话（手机）：	电话（手机）：

开户银行：	开户银行：

帐户：	帐户：

日期：	日期：

第三章   投标文件格式

1、本项目商务标中的投标承诺书(附件一)由招标人统一提供，未经招标人同意，不允许在本次报价中擅自调整，否则作无效标处理。

附件一：

投		标		承		诺		书

致：温岭市城北街道南山村股份经济合作社：

一、根据已收到贵方的城北街道南山村土方消纳清运工程项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以每车次单价      (大写)              元整（RMB￥      元）承包上述项目并按上述合同条款、技术规范要求承包上述工程。

二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、工程期限： 7  日；

2、工程质量等级  合格　；

3、人员设备按投标承诺部署及时到位。

三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

四、除非另外达成协议并生效，本投标文件将构成约束我们双方的合同。

五、我方金额为人民币壹万伍仟元的投标保证金已按招标文件要求递交。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年     月    日

附件二：

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              						（投标人名称）的法定代表人，现授权委托     	   	 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加城北街道南山村土方消纳清运工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件三

评    标

(一)评标组织

招标单位据实际情况组成评标小组。

(二)评标原则

遵循邀请、公平、公正、诚实、信用、科学的原则。

(三)评标办法

1、先对投标文件进行符合性审查。符合性审查不合格的，其商务标不再评审。

2、对商务标进行评审，商务标有以下情况的，评审不予通过：

2.1商务标的关键内容字迹模糊、无法辨认的或商务标中投标承诺书的投标报价大写不符合国家有关规定的；

2.2投标人擅自调整招标人确定的发包价的；

2.3商务标附有招标人不能接受的条件。

- 对投标保证金、附件资料、商务标评审通过的单位，选取其中报价最低者为中标候选人，如遇报价相同，则招标人抽签确定中标候选人。

5. 推荐中标候选人

5.1招标人确定报价最低的投标人为中标候选人，如遇报价相同则招标人抽签确定中标人。中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。

5.2中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

5.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

(四)投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和签复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

- 评标内容的保密

- 开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人或评标小组施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。